| BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỔNG CỤC THỐNG KÊ Số: /QĐ-TCTK | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2024 |
| --- | --- |

- QUYẾT ĐỊNH

- Ban hành Khung kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia

- TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 2110/QĐ-BKHĐT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê.

- QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Khung kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án tư liệu hoá và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thống kê, Thủ trưởng Tổ chức thống kê bộ, ngành, Thủ trưởng cơ quan thống kê địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như điều 3; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các bộ, cơ quan ngang bộ; - Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Lưu: VT, TCTK (05b). | TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Thị Hương |
| --- | --- |

KHUNG KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TƯ LIỆU HÓA VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HỆ THỐNG THỐNG KÊ QUỐC GIA

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TCTK ngày     tháng     năm 2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

| STT | Nhiệm vụ | Cơ quan thực hiện | Thời gian |  | Sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bắt đầu | Kết thúc |  |
| 1 | Rà soát, cập nhật, hoàn thiện thể chế, các quy định và hướng dẫn cho hoạt động tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hoạt động thống kê | Tổng cục Thống kê; Tổ chức Thống kê bộ, ngành; Cơ quan thống kê cấp tỉnh | 2024 | 2025 | Văn bản hướng dẫn |
| 2 | Xây dựng, cập nhật kiến trúc tổng thể phù hợp với quy trình nghiệp vụ thống kê và quản trị dữ liệu |  |  |  |  |
| 2.1 | Tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ sản xuất thông tin thống kê phù hợp với lộ trình chuyển đối số. Chuẩn hóa các quy trình sản xuất thông tin thống kê dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin | Tổng cục Thống kê | 2025 | 2026 | Các quy trình sản xuất thông tin thống kê đã được chuẩn hóa |
| 2.2 | Tái cấu trúc quy trình hoạt động quản lý, điều hành của hệ thống thống kê tập trung phù hợp với lộ trình chuyển đổi số | Tổng cục Thống kê | 2026 | 2029 | Các quy trình hoạt động quản lý, điều hành thực hiện công tác đã được chuẩn hóa |
| 2.3 | Xác định, cập nhật các thành phần, mô hình của kiến trúc tổng thể của hệ thống thống kê tập trung: Kiến trúc nghiệp vụ; kiến trúc thông tin; kiến trúc công nghệ; kiến trúc ứng dụng; kiến trúc an toàn thông tin | Tổng cục Thống kê | 2027 | 2030 | Các sản phẩm của mục 2.1 và 2.2 được cập nhật |
| 3 | Xây dựng nền tảng số dùng chung phục vụ thu thập, xử lý, tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê và báo cáo phân tích thống kê |  |  |  |  |
| 3.1 | Xây dựng công cụ phục vụ thu thập, xử lý dữ liệu từ tổng điều tra, điều tra thống kê trên môi trường số bảo đảm thống nhất quy trình nghiệp vụ thống kê theo chuẩn dữ liệu đặc tả và khung kiến trúc thông tin | Tổng cục Thống kê; Tổ chức Thống kê bộ, ngành; Cơ quan thống kê cấp tỉnh | 2025 | 2030 | Các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thu thập, xử lý dữ liệu trên môi trường số |
| 3.2 | Xây dựng nền tảng, công cụ để tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu thống kê từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau | Tổng cục Thống kê; Tổ chức Thống kê bộ, ngành; Cơ quan thống kê cấp tỉnh | 2024 | 2027 | Các ứng dụng, công cụ phục vụ tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê từ các nguồn dữ liệu khác nhau được xây dựng |
| 3.3 | Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ khai thác dữ liệu dựa trên nền tảng khoa học dữ liệu và khoa học thống kê để sử dụng dữ liệu lớn, dữ liệu mở phục vụ cung cấp thông tin và biên soạn chỉ tiêu thống kê | Tổng cục Thống kê; Tổ chức Thống kê bộ, ngành; Cơ quan thống kê cấp tỉnh | 2025 | 2028 | Báo cáo nghiên cứu (bao gồm đề xuất sử dụng các ứng dụng khai thác dữ liệu mở, bigdata, ứng dụng có sử dụng AI, ML, IoT…) |
| 3.4 | Xây dựng nền tảng dùng chung phục vụ biên soạn báo cáo phân tích thống kê và dự báo tình hình kinh tế xã hội trên môi trường số | Tổng cục Thống kê; Tổ chức Thống kê bộ, ngành; Cơ quan thống kê cấp tỉnh | 2025 | 2030 | Các ứng dụng tạo báo cáo phân tích tự động |
| 3.5 | Xây dựng hệ thống phổ biến thông tin, dữ liệu thống kê có khả năng khai thác, tùy biến và trực quan hóa | Tổng cục Thống kê; Tổ chức Thống kê bộ, ngành; Cơ quan thống kê cấp tỉnh | 2025 | 2030 | Website cung cấp báo cáo tùy biến; Thư viện điện tử |
| 4 | Xây dựng, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng nhiệm vụ chuyển đổi số trong hệ thống tổ chức thống kê nhà nước |  |  |  |  |
| 4.1 | Xây dựng, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt, an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng trong hệ thống thống kê tập trung | Tổng cục Thống kê | 2025 | 2030 | Hạ tầng CNTT; Giải pháp CNTT; Giải pháp an ninh |
| 4.2 | Xây dựng, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số công tác thống kê tại bộ, ngành và địa phương | Tổng cục Thống kê; Tổ chức Thống kê bộ, ngành; Cơ quan thống kê cấp tỉnh | 2027 | 2030 | Hạ tầng CNTT tại bộ, ngành; địa phương |
| 5 | Thực hiện tư liệu hóa hoạt động thống kê và số hóa tài liệu, báo cáo thống kê phục vụ tiến trình chuyển đổi số trong hệ thống thống kê tập trung |  |  |  |  |
| 5.1 | Thực hiện tư liệu hoá các hoạt động thống kê dựa trên nền tảng số | Tổng cục Thống kê | 2025 | 2030 | Các tài liệu giấy được số hóa theo chuẩn định dạng trao đổi |
| 5.2 | Thực hiện số hóa tài liệu, báo cáo thống kê đang lưu trữ phục vụ tra cứu, khai thác nhanh chóng, thuận tiện và bảo quản tài liệu gốc an toàn | Tổng cục Thống kê | 2026 | 2030 | Tài liệu số hóa được chỉ mục; Thư viện điện tử |
| 6 | Tuyên truyền nâng cao nhận thức, đào tạo nâng cao năng lực người làm công tác thống kê về công tác tư liệu hóa và chuyển đổi số |  |  |  |  |
| 6.1 | Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong công tác thống kê | Tổng cục Thống kê; Tổ chức Thống kê bộ, ngành; Cơ quan thống kê cấp tỉnh | 2025 | 2027 | Chương trình tuyên truyền; Hoạt động và sản phẩm tuyên truyền |
| 6.2 | Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực làm công tác thống kê, đào tạo đội ngũ kỹ thuật, trong đó chú trọng đội ngũ nòng cốt về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số | Tổng cục Thống kê; Tổ chức Thống kê bộ, ngành; Cơ quan thống kê cấp tỉnh | 2025 | 2028 | Các khóa đào tạo về thống kê và CNTT |
| 7 | Tổng hợp kế hoạch thực hiện Đề án của các bộ, ngành và địa phương | Tổng cục Thống kê | Hằng năm |  |  |
| 8 | Đề xuất điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ thực hiện Đề án | Tổng cục Thống kê | Khi có phát sinh |  |  |